NOBITE ANALYTICS

# Business Rules

Working notes — Day 1

# 6. Business Rules

## Sales

Source: Umsatzstatistik (per-order sales export).

| Field | Meaning |
| --- | --- |
| Versanddatum | wann SK Pharma verschickt hat |
| BestellNr. | unique order |
| Name | Kunde / Firma |
| PLZ | Lieferadresse |
| Artikel / PZN | Produkt |
| Liefermenge | verschickte Stückzahl |
| Umsatz | Revenue |

## Inventory

Source: Lagerliste (per-batch inventory ledger).

| Field | Meaning |
| --- | --- |
| Abgang | Inventory Outflow |
| Endbestand | Closing Stock |

## Validation

SUM(Abgang)  =  SUM(Liefermenge)

Und idealerweise prüfen wir nicht nur insgesamt, sondern später auch:

- per month

- per product

## Regional

PLZ wird gemappt auf:

PLZ  →  Bundesland  →  Kreis

Aber: Region = shipment destination, not necessarily final consumer demand.

## YoY

Papa möchte: selected period vs same period previous year.

- Jan 2026 vs Jan 2025

- nicht Jan 2026 vs Dec 2025

# 7. Scope heute einfrieren

Das ist jetzt unser MVP.

## View 1: Sales & Product

Genau wie auf deinem Wireframe:

KPIs

- Total Revenue

- Units Sold

- Top Product

- Revenue Change vs last year

Charts

- Revenue Share by Product

- Units Sold by Product

- Product Performance Table

- Sales Trend — current year vs previous year

Auto Insights

- Revenue up/down

- strongest growing product

- strongest declining product

## View 2: Customer & Regional

KPIs

- Top Customer

- Top Region

- Revenue Change vs previous year

Analysis

- Top Customers by Revenue

- Revenue Concentration

- Regional Performance

Später idealerweise: Deutschlandkarte + Hover/Click.

🚨 Karte = Stretch Goal. Wenn Donnerstag Woche 2 alles läuft, machen wir sie geil. Wenn nicht: professioneller Bundesland-Ranking-Chart. Eine stabile App ist wichtiger als eine kaputte Karte.

## View 3: Inventory & Demand

KPIs

- Total End Stock

- Inventory Outflow

- Stock Coverage

- Status

Core Visual

- Current Stock vs 3-Month Outflow per Product

Insight

- Produkte, bei denen der Bestand kritisch werden könnte

Planung / Forecasting — noch nicht kompliziert

V1:

Stock Coverage = Current Stock / Average Monthly Outflow

Wenn Stock Coverage = 2.4 months und Nobite ungefähr 3 Monate Lagerreichweite will:

⚠️ Watch.

Später können wir Forecasting ergänzen.